南通电子口岸采购项目

公开招标文件

项目编号：2021-11-02

南通电子口岸有限公司印制

地址:南通市港闸区166号外贸中心2号楼2楼

邮政编码：226000

南通电子口岸网站：https://www.nteport.con

目      录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

第八部分  投标响应文件格式

- 第一部分  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》（简称：《政府采购法》）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定，南通电子口岸有限公司（简称：采购人）拟对南通水运口岸综合管理平台进行公开招标采购，现采用公开招标方式，符合资格条件的投标人均可参与投标。现公告如下：

一、项目名称及编号：

项目名称：南通水运口岸综合管理平台

采购文件编号：2021-11-02

二、项目基本情况：

本项目采购招标控制价：人民币635万元，最终报价超过采购招标控制价的为无效响应文件。

项目建设履行期限：自合同签定之日起180天内完成，通过用户测试，通过发包人初步验收合格，并最终通过行业专家评审会的评审与验收合格。系统应在2021年12月15日前上线试运行，否则发包人将按合同价的10%扣除承包人的违约金。

三、项目需求说明：

项目需求说明详见“第三部分 项目需求说明”，请仔细研究。

四、投标人资格要求（根据项目大小、实施要求进行规定）

（一）符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、上一年度的财务报告（成立不满一年不需提供）；

3、近一年依法缴纳税收和社会统筹保险的相关证明材料；

4、提供参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖投标人公章，必须提供）；

5、提供“具备履行本采购所必需的设备和专业技术能力”的书面承诺。（包含技术开发、技术咨询、技术服务等，加盖投标人公章，必须提供）。

（二）采购人其他要求：

本项目不接受联合体形式的投标及任何形式的分包或转包。

五、公告期限

自公告在“南通市大数据发展集团、南通电子口岸”网站发布之日起20日。

六、投标保证金

本项目投标保证金：人民币壹拾万元整（￥100000.00）。

提交时间：投标截止时间前，以到账时间为准，未在规定的时间内到账的视为未提交竞标保证金。

提交方式：电汇、网银，不接受现金提交。

开户行：中国工商银行南通分行营业部

账号：1111822209100500909

账户名：南通电子口岸有限公司

联系人：张红娟

联系电话：0513-68197560

七、投标人报名、下载采购文件、响应文件递交

1、凡符合资格要求且有意参加投标者，请于本公告发布之日起3个工作日内登录南通市大数据发展集团、南通电子口岸网站http://www.ntbdg.com、http:// www.nteport.com下载采购文件。

2、各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购单位概不负责。

3、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南通市大数据发展集团、南通电子口岸”网站发布的信息更正公告，不另行通知。

4、招标文件的电子版本，以公布在南通市大数据发展集团、南通电子口岸网站的为准。

5、投标响应文件接收信息：

（1）投标响应文件接收开始时间：2021年11月2日下午15:00

（2）投标响应文件接收截止时间：2021年11月22日下午15:00

（3）投标响应文件接收地点：南通电子口岸有限公司

（4）投标响应文件接收人：姜荣荣

（5）开标时间：2021年11月22日下午15:00

（6）开标地点：南通市北大街166号外贸中心2号楼3楼

八、本项目联系事项

采购人（单位名称）南通电子口岸有限公司，联系人：姜荣荣 联系电话：0513-68197569。

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

九、响应文件制作份数要求：

详见响应文件“第七部分 响应文件组成”的具体要求。

十、评标流程简介

采购公司纪检人员及群众监督员对投标文件进行拆封，采购人对投标投标人资格性、符合性审查，对未通过审查的投标人现场告知原因。评标委员会对合格投标人的商务技术标评审打分，汇总并公布商务技术标得分后，采购人当众拆封（解密）价格标进行现场唱标，最后汇总两部分得出总分，总分最高的为中标供应商。

第二部分  投标须知

一、招标文件由采购人解释

1、投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应在下载招标文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同投标人理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2、采购人可视情取消、延长相关时间。

3、采购人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5、采购人或采购单位视情组织答疑会。

三、投标文件的编写、份数和签署

1、投标人按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件，自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经法定代表人或授权人签字并加盖公章。

2、响应文件正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

四、响应文件的密封及标记

1、投标人应将商务技术响应文件正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

2、投标人应将资格审查证明材料正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋内。

3、价格响应文件须单独密封，不得出现于其他响应文件中。

4、响应文件（原件包、资格审查证明材料、价格标、商务技术标）密封后封面分别标明投标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章，并注明于开标前不得启封。

5、本公司将拒绝接收未按照采购文件要求密封的响应文件。

五、投标报价

1、投标人必须就所有内容进行报价，少报无效。

2、报价应包括本项目的全部费用 (含一切必须的辅助材料费用及相关服务费等）。

3、一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

4、本次招标只进行一次报价，价格响应文件将作为评标小组评定成交投标人的依据。

六、响应文件的递交时间

投标人必须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。本公司将拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。

七、保证金退还

未成交的投标人保证金在项目评标结束后原额退还；成交供应商保证金在采购合同签订后5个工作日内原额退还。

有下列情形之一的，保证金不予退还：

（一）投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）投标人在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的；

（四）投标人与采购人、其他供应商恶意串通的；

（五）采购文件规定的其他情形。

投标人在采购规定开始时间无故迟到的，采购人有权收取其保证金的10%作为违约金。

已提交响应文件的投标人，在提交最后报价之前，可以根据采购情况退出评审。采购人应当退还退出采购的投标人的保证金。

八、相关费用

1、投标人承担参与采购可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

2、采购人不收取任何费用。

- 第三部分  项目需求说明

请投标人在网上报名前和制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后投标人在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标投标人承担。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

（一）项目背景

根据南通港作为新出海口发展需要，以“一带一路”和“长江经济带”两大国家战略的战略支点作为契机，结合南通港的实际需要，以“数字化”为理论，以综合信息技术为手段，以服务港口为目的，构建一个功能完备、高度网络化、技术先进、高效联动的南通水运口岸综合管理平台，进一步发挥区位优势，实现船舶、集装箱和口岸物流信息的共享，强化南通港的综合竞争力，支撑其成为全球一流港口战略发展目标，实现“公铁水、江海河”无缝衔接的集疏运体系，提升南通港的核心竞争力，并为国内同类型港口的生产调度提供有益的模式借鉴。

（二）项目建设目标

围绕着中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》中以构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化交通体系，打造一流设施、一流技术、一流管理、一流服务，建成人民满意、保障有力、世界前列的交通强国，为全面建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴中国梦提供坚强支撑。

本项目建设将完成以下建设目标：

1、港口数据标准化管理

为南通港信息化建设建立统一的标准与规范，用规范化技术表达用户需求，以“应用主导”为原则。加强信息资源的利用水平，推进各企业实现业务协同，降低信息化建设成本，提高信息化发展效率，提升港口信息化的服务水平。

2、数据采集与共享

数据采集和共享系统主要完成数据采集、处理、存储、共享等功能，要求满足百万级数据交换的需求。通过数据采集与共享平台实现港口运营集团与下属码头相关信息的共享，实现与行业相关业务系统的数据互通，实现与交通运输主管部门的信息协同，并为港口运营集团其他系统提供数据支撑服务。

3、船舶调度辅助决策

通过对水流、潮汐、风速、气象等进行大数据采集，结合船舶特性，通过人工智能深度挖掘分析建立业务模型，推算出适合当前码头船舶调度作业的最佳方案，提高调度作业的智能化水平，提升码头的周转效率，保障港口生产秩序和高效运行。

4、增强总部运营管控能力，提升生产作业效率

智能调度系统通过数据接口与各下属单位生产系统、海事系统对接，实现业务协同，增强总部调度指挥运营管控能力，达到提高码头的周转效率，提升调度指挥作业效率，保障港口生产秩序和高效运行的目的。

5、实现调度指挥作业可视化

（1）能够通过图形化，反映港口所有泊位、锚地、浮筒的使用情况，并显示基础数据，包括水深、半径、停靠的注意事项等内容。

（2）用颜色将船舶进行区分，包括来港、抵港、在港、计划离港的船舶信息反映出来。

（3）实现装卸量的跟踪，能够以进度条形式显示各船舶的完成情况，同时备注该船舶注意事项，例如外贸类型、商检标识、危险品标识等。

6、电子海图系统

建设电子海图系统，综合利用 GIS、AIS 等多种技术手段，为调度指挥人员提供所辖范围内航行船舶的实时监控与信息管理；实现对所辖码头及海域内的船舶进行不间断跟踪监控，船位在系统中实时更新显示；实现与生产业务系统数据集成，能结构化、实时化的将业务系统数据与电子海图系统进行融合展示，方便业务人员的工作。

7、3D数字孪生

基于3D数字孪生技术，实现对码头设备运行状态、堆场集装箱布局、码头作业计划等内容进行远程实时可视化监控和管理。

（三）项目建设内容

1、统一调度系统

统一调度子系统主要包含作业计划编制、辅助决策、船舶动态管理、作业可视化管理及预警管理、视频监控等功能。

▲1.1计划编制

提供日常船舶调度计划的编制功能，实现各港区船舶调度业务协同办理及信息共享，提高港口船舶调度工作效率，并通过调度计划下发到各生产管理系统对现场作业实现管控。

▲1.2辅助决策

利用水文、气象等采集数据和人工智能深度挖掘分析建立业务模型，通过深度学习算法实现自我学习，根据业务参数配置，推算出适合当前码头的最佳方案。通过对历史数据进行分析筛选有效数据维度，运用神经网络算法对新的输入数据进行预测和推荐，形成对船舶装卸作业任务的调度管理和预警。根据历史模型数据自我训练学习，并随着机器学习训练度的加大，系统智能推荐的调度指令将趋于接近熟练调度员的操作结果。

▲1.3船舶动态管理

以各港区码头、泊位地图为实际背景，实现预报船舶、锚地船舶、在港船舶、作业船舶和离港船舶的动态管理；实现船舶调度相关功能。

▲1.4作业可视化管理

能够通过图形化，反映港口所有泊位、锚地、浮筒的使用情况，并显示基础数据， 包括水深、半径、停靠的注意事项等内容；用颜色将船舶进行区分，包括来港、抵港、在港、计划离港的船舶信息反映出来；实现装卸量的跟踪，可以进度条形式显示各船舶的完成情况，同时备注该船舶注意事项，例如外贸类型、商检标识、危险品标识。通过对接视频监控系统，可直接打开作业现场实时监控，根据摄像头种类可以控制摄像头的方向、焦距、光圈等。

▲1.5基础信息管理

提供港区、码头、泊位、水深等基础信息管理功能。

▲1.6预警管理

提供气象信息及气象预警功能。

1.7协同监管

提供船舶进出港上报及海事等监管单位审批功能。

2、电子海图系统

符合 IHO 关于电子海图数据的国际规范标准和符合 S-57 显示标准，提供港口、水深、沉船等保障航行安全的海洋信息。

▲2.1船舶监控管理

通过岸基 AIS、卫星 AIS 和卫星定位设备三种方式获取船舶位置并在电子海图下显示位置信息，能实时监控所辖范围内所有船舶的位置信息。

▲2.2船舶历史轨迹管理

查询船舶近 1 年内每 30 天的航行轨迹，轨迹点内容包括船舶轨迹时间，航速，船艏向，航行方向等，最长可查询 3 个月的历史轨迹。

3、港口数据标准化管理系统

结合数据规划成果，编制一套计算机软件系统，以满足对上述数据模型、数据流程、数据接口、数据应用等内容的数据元素的查询、编辑，对数据元素做到闭环管理。

▲3.1 数据标准化管理

用于对标准化数据的管理，包括历史数据管理，存储，查阅，数据模型管理，层级管理等。

▲3.2 数据访问管理

用于管控各个业务部门对标准化数据的管理权限

▲3.3 数据标准化匹配

采用应用数据接口（WEB API）方式(在码头TOS系统开发商配合下)，获取码头TOS系统代码库，建立码头TOS系统代码与港口数据标准化代码库的对应关系

▲3.4 数据授权管理

用于向授权系统分发标准化数据，具有统一的数据质量控制和审查功能，保证数据在分发过程的质量。

4、数据采集和共享系统

数据采集和共享系统主要完成数据采集、处理、存储、共享等功能，要求满足百万级数据交换的需求。

4.1功能要求

数据采集平台功能上实现与各码头生产运营系统（如集装箱码头生产运营系统、散杂货码头生产运营系统、滚装船码头生产运营系统、综合码头生产运营系统等）之间的横向的数据交换。

4.2实施要求

基于本项目制定的统一标准代码库，在港口运营集团建设数据采集平台和数据交换系统。

▲4.3数据采集方式

采集方式主要涉及Restful Api方式、电子文档交换方式、数据库交换方式、流媒体数据交换方式。

4.4数据采集内容

采集港口信息、码头信息、超限信息、集装箱信息、船舶信息、客户信息、船舶计划信息、船舶作业信息、法律法规信息、船舶查验信息、船员信息、水路运输企业等数据

4.5数据清理内容

通过基础处理、数据聚合、分析计算、结果验证等进行数据清理

4.6数据整合内容

系统建设所需数据来源于多个系统，需进行多来源数据整合，不同类型的数据应采用不同方式的数据整合方式，部分数据还需经过原始数据的加工处理后形成系统建设所需数据内容。

▲5、3D数字孪生系统

系统利用GIS技术、虚拟现实技术、三维建模技术、仿真建模技术、Web技术和二三维一体化平台构建一套“集装箱码头仿真系统”，建成后的系统集“虚拟现实、数据可视化、生产数据互联互通、仿真推演和二三维协同应用”于一体的一套综合性的“集装箱码头”数字孪生与可视化物流仿真系统。

▲5.1数据接口

要求系统提供一个面向对象的、灵活开放的模块化数据接口，用户可以根据需要实时接入各种生产数据或控制软件数据，以驱动控制“集装箱码头装备”三维场景模型（如：机械装备和车辆），接入数据驱动后的三维场景会按照驱动数据的属性，真实模拟整个集装箱码头物流过程的生产过程仿真和数据可视化。

▲5.2生产管理数据可视化

要求系统包含一个完善的数据可视化工具模块，支持用户生产数据的实时可视化应用。可视化可利用统计图表类可视化组件实现，即利用图形、图像处理、计算机视觉以及用户界面，通过表达、建模以及对立体、表面、属性以及动画的显示，对数据加以可视化解释。

统计图表包括图表组件集、仪表盘组件集、图表统计对比、动态图表四部分功能，包括柱状图、折线图、柱状折线图、饼图、雷达图、表格控件、实时动态仪表控件等。每个图表均由标题、图表、图例组成，用户可控制标题和图例的显示，根据需要在图表上配上文字说明信息。

（四）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、交货期（服务时间）：自合同签定之日起180天内完成，通过用户测试，通过发包人初步验收合格，并最终通过行业专家评审会的评审与验收合格。系统应在2021年12月15日前上线试运行，否则发包人将按合同价的10%扣除承包人的违约金。

注：2021年12月15日实现主要功能上线包括以下内容

1、综合门户平台：客户管理、船舶计划申报、作业数据信息查询、提重回空、	提重转关、港际调出、提空回重、查验计划。

2、数据可视化展示平台：三维建模、数据接入、三维展现方式、权限管理、系统集成。

3、车队预约管理：集卡车信息维护、拖车信息维护、司机信息管理、集卡拖车司机绑定、车辆限值维护、代理委托分发、车队任务分发、车队二次分发、司机预约APP。

4、用户权限管理：用户管理、角色管理、权限配置、资源管理。

2、交货（服务）地点：用户指定地点。

（五）采购标的验收标准

采购单位按合同约定积极配合投标人履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付款项的依据。

技术培训及系统维护期为系统验收合格之日起 3 年。

- 第四部分  开标和评标

一、采购人组织开标。

现场模式：投标人授权人须持有效身份证参加开标会。

二、评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

由采购人代表对投标人资格性、符合性审查，对未通过审查的投标人，应现场通过鸿雁不见面交易系统告知原因。评委会对合格投标人的投标文件进行评审。

（一）评审内容

1、要求的保证金是否已提供；

2、投标资格是否符合（由采购人代表审查）；

3、投标文件是否完整；

4、投标文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准；

4、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中其他内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理;

1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2、未按照招标文件规定要求签署、签章的；

4、不具备招标文件中规定的资格要求的；

5、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

6、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的

7、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现：参加投标的供应商不足3家的，及评标中出现符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足3家如下情形时，除采购任务取消外，招标人报告大数据发展集团，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对投标人资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的投标人，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、评标方法

采用综合评分法。分资格审查、价格标、商务技术标三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人评审投标人资格性、符合性，对合格的投标人由评委会评审商务技术标，待商务技术标评审结束后，再开启价格标。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的商务、技术部分的响应情况，对各评分项目进行评分，不得统一打分。

（一）采购人代表对投标人资格性、符合性审查。

投标人资格性、符合性不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。合格的，评委对其投标文件继续评审。

(二)商务技术分：75分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位

商务部分评分标准（满分15分）

| 序号 | 评分项目 | 分项分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的业绩 （5分） | 软件开发案例 （5分） | 2019年1月1日以来，完成一个单项合同额不低于800万元的港口类软件开发业绩的得3分，满分3分。 2019年1月1日以来，完成一个单项合同额不低于400万元的港口类软件开发或维护业绩的得2分，满分2分。 注: 投标人业绩须提供合同为准。若合同中不能说明项目内容的,需另附业主证明文件。 |
| 2 | 资质 （1分） | 资质 （1分） | - 注册资金大于4000万得1分。 注:须提供营业执照复印件。 |
| 3 | 自主研发能力（4分） | 软件著作权（4分） | 投标人具有“智能生产管理软件”、“费收系统”、“码头运营”、“云车队车辆预约”’相关的软件著作权，具有一个得1分，满分4分。 评审依据：提供证书复印件并加盖公章。（同一证书不得重复得分）（证书必须在招标文件发出之前取得。） |
| 4 | 项目管理机构 （5分） | 人员配备 （5分） | （1）拟投入本项目的项目负责人或技术负责人具有高级信息系统项目管理师证书的得2分。 （2）拟投入本项目的其他技术人员具有计算机相关专业高级及以上职称、软考证书、PMP证书、数据库认证工程师证书（OCM）的每提供一个得1分（同一人不重复计分），本项满分3分。 |

技术部分评分标准（满分60分）

| 序号 | 评分项目 | 分项分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术能力与方案（60分） | 技术方案（30分） | （1）项目理解：能够深刻理解项目的建设需求，并能够对平台业务展开详细和透彻分析，能够规划并描述出具体操作功能，并体现用户方管理特色的，酌情得1-5分。本项满分5分。无此项内容的得0分。 （2）功能设计：技术方案能够清晰阐述的目标系统功能，完全覆盖招标需求，系统技术指标满足招标要求。方案完整、全面，且具备良好的安全性、可靠性和扩展性的，酌情得1-15分。本项满分15分;无此项内容的得0分。 （3）开发方案切实可行，完全满足招标的开发需求，酌情得1-5分。本项满分5分;无此项内容的得0分。 （4）平台管理方案：1.能够提供合理有效的平台管理方法论支持的，得1分；2.投标人提供项目进度计划的，根据进度计划是否符合项目建设要求、是否明确合理的责任义务、阶段目标和交付物是否清晰，酌情得1-3分。本项满分3分。无此项内容的得0分。 （5）质量保证措施：具有完善健全的质量管理体系，提供了明确的质量目标和详细的质量保证计划的，酌情得1-2分。本项满分2分。无此项内容的得0分。 |
|  |  | 技术条款偏差（12分） | ▲项每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 软件演示（15分） | 录屏演示时间≤7分钟;视频格式为rm、rmvb、 wmv、avi等格式，演示（必须采用真实或原型系统）只针对码头数字孪生软件，要求包括以下功能： （1）涵盖以空中视角全景展示码头大致轮廓和地貌，并在之间形成转运协同的动画效果。； （2）以码头建港施工图为准精细化、全方位进行三维建模，提供视角高度调整和360度方向调整； （3）重要实体建模（码头堆场、货运场站、外集卡、无人集卡、ASC、STS、船舶、虚拟箱、停车场、充电站、道口等实体的精细建模）。 （4）场景内巡航（模拟无人机巡航，低视角动态展现已建设实体的常显 UI） （5）智能预警（结合离线分析和智能算法，分析得出的码头作业标杆，对不达标的作业指标进行突出显示） 本项满分15分，评委根据现场演示的针对情况酌情打分：每项功能模块完整、技术成熟、问题阐述清楚、表达流畅的得11-15 分;功能模块演示内容比较完整、技术比较成熟、问题阐述比较清楚、表达比较流畅的得 6-10 分;功能模块演示内容不完整、技术不成熟、问题阐述不清楚、表达不流畅的，得 1-5分。 无此项内容的得0分。 |
|  |  | 培训与售后服务 （3分） | 投标人须提供完善、详细的售后培训方案，包括售后服务队伍、售后服务计划及措施、响应时间、售后服务承诺、培训目标、培训结果考查、时间、培训对象等。酌情得1-3分。无此项内容的得0分。 |

(三）价格分：25分

投标价格分按照以下方式进行计算：

（1）报价评分： 报价等于评审基准价的投标报价得满分（25分）；偏离评审基准价的，报价每高于评审基准价1%扣0.5分；报价每低于评审基准价1%扣O.2分；偏离不足1%的，用插入法计算，精确到小数点后二位，第三位四舍五入，报价得分最低得10分。

（2）评标基准价：所有有效税后报价的算术平均值为评审基准价。

★（3）投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,使得投标报价可能低于其成本的,将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的,评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作无效投标处理。

八、中标人的确定

评委对中标的投标人报价总表和明细表进行审核，应审核投标人投标报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为中标供应商的，应重点审核报价明细表有否重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请中标供应商予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消投标人中标资格，以此类推确定中标投标人。

评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

评委会汇总各评委评分后，推荐得分最高的投标人为中标供应商。如出现相同最高分，按投标报价低的推荐为中标供应商；如得分且投标报价相同的，由评委会根据技术指标优劣，优者推荐为中标供应商。评委会写出评标报告。

招标人、采购人代表宣布评标结果。中标供应商须提供一份纸质版投标文件至项目开标人，否则不予发放中标通知书。

九、其他注意事项

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。比如：招标人在开标中提示评委是否回避，投标人现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质疑。

十、中标通知

中标结果在南通市大数据发展集团、南通电子口岸网站公告，公告期限为3个工作日。《中标通知书》一经发出，如采购单位改变中标结果，或者中标投标人放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分。

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、中标供应商和采购人在接到《中标通知书》后十五日内签订合同。合同签订后中标投标人方可履约，否则引起的一切后果由中标投标人自行承担。纸质合同一式二份，采购人、中标投标人各一份；另外根据通财购【2018】8号文要求，采购人须对政府采购合同进行网上备案。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标投标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标投标人履约，中标投标人履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请招标人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与投标人串通或要求投标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求投标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、合同内容：

主要工作任务有：

1）统一调度系统的建设，主要包括作业计划编制、辅助决策、船舶动态管理、作业可视化管理及预警管理、视频监控等功能；

2）实现电子海图系统的建设，主要包括船舶调度监控管理和船舶历史轨迹管理等功能；

3）实现港口数据标准化管理系统建设，结合数据规划成果，编制一套计算机软件系统，以满足对上述数据模型、数据流程、数据接口、数据应用等内容的数据元素的查询、编辑，对数据元素做到闭环管理;

4）数据采集和共享系统建设，主要包括数据采集和共享系统主要完成数据采集、处理、存储、共享等功能，要求满足百万级数据交换的需求；

5）3D数字孪生系统建设，利用GIS技术、虚拟现实技术、三维建模技术、仿真建模技术、Web技术和二三维一体化平台构建一套“集装箱码头仿真系统”，建成后的系统集“虚拟现实、数据可视化、生产数据互联互通、仿真推演和二三维协同应用”于一体的一套综合性的“集装箱码头”数字孪生与可视化物流仿真系统。

6）协助发包人取得软件著作权证，所有权归发包人所有。

具体工作内容及要求详见《项目任务书》。

（1）合同签订后6个月内完成，通过用户测试，通过发包人初步验收合格，并最终通过行业专家评审会的评审与验收合格；主要进度节点要求：2021年12月15日实现主要功能上线。

（2）技术培训及系统维护期为系统验收合格之日起 3 年

质量要求：通过发包人初步验收合格，并最终通过行业专家评审会的评审与验收合格。

2.2投标价应包括承包人完成合同项目所有工作内容所需的系统项目管理、设计（若需要）、设备制造或采购、运输、安装调试、试运行直到运行验收，包括招标文件中要求的所有许可证、批复及执照等的获得；操作、维护及培训服务；数据采集人工、设备等以及招标文件规定的调查费、差旅费、劳务费、咨询费、审查费、会务费、出版费、管理费、利润、税金等与其他本项目相关的全部服务费用。

六、转让和分包

6.1 非经发包人批准，承包人不得将本合同擅自转让。

6.2如有分包严格按照国家相关法律、法规的相关规定实施,承包人必须委托给资质能力满足要求的单位,所有分包计划和分包协议必须报发包人审查，并获得发包人批准。否则，发包人将视其为非法分包行为进行处罚。

七、不响应付款方式的，视同无效投标处理。

付款要求：见本文件“第三部分 项目需求说明”。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

1）合同签订且发包人按合同约定提供履约担保后30天内，承包人向发包人支付合同内软件部分总价的30%作为首付款。（注：承包人须按发包人要求提供等额的正规增值税专用发票及相关资料；）

2）主要功能上线运行双方签订试运行计划方案且承包人向发包人提交合同内软件部分总额15%的正规合法有效增值税专用发票后56天内，发包人向承包人支付至合同内软件部分总价的45%。

3）系统全部验收通过并签署交机文件后且承包人提交合同内软件部分总额15%的正规合法有效增值税专用发票后56天内，发包人向承包人支付至合同内软件部分总价的60%。

4）承包人协助发包取得软件著作权证后且向发包人提交正规合法有效增值税专用发票后56天内，发包人向承包人支付至合同内软件部分总价的70%，同时承包人提供等额的增值税专用发票。

5）剩余合同内软件部分总价的30%，分三年付清。三年运行维护期间按约提供维护服务且经发包人确认后于每年12月末支付合同内软件部分总价的10%，每次支付前承包人向发包人提交合同内软件部分总额10%的正规合法有效增值税专用发票后56天内支付。以上付款均不计利息。

注释：本合同条款在实际签订时可结合项目情况进行补充及调整，最终以双方共同商定的合同为准。

- 第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次招标活动的当事人。

2、下载招标文件的投标人应根据第二章“投标须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，投标人未进行招标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果提出质疑；在招标过程中，凡主持人或评审小组明确提出须由投标人确认的事项，投标人当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位或采购代理机构。采购单位或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位或采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标被授权人送达采购单位和采购代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位、采购代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评审小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、采购代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位或采购代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良投标人名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良投标人名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、采购代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良投标人名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评审小组认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良投标人名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。投标人进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该投标人同步实施1至3年内禁入。

七、质疑投标人对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

- 第七部分  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、价格响应文件、商务技术响应文件三部分组成。

一、资格审查证明材料（一正两副；单独密封并牢固装订）：

1、关于资格的声明函；

2、法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）；

3、法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（原件随身备查）；

4、请按公开招标公告资格要求中的（一）至（二）提供相应的佐证材料（提供复印件并加盖公章）；

5、其它在投标文件中需要提交的材料。

二、价格响应文件，一式二份（单独密封并牢固装订），不得出现在商务技术响应文件部分：

1、开标一览表；

2、报价明细表。

三、商务技术响应文件（不能出现报价；一正两副，单独密封并牢固装订）：

1、投标人情况介绍；

2、商务响应文件

2、技术响应方案技术偏离表；

3、为方便评委评审，请投标人按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

4、评审办法中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。

- 第八部分 投标响应文件格式

附件一

资格声明函

致：【南通电子口岸有限公司】：

（投标人名称）（以下称“我方”）已仔细研究了     （采购项目名称）公开招标文件的全部内容，包括澄清或者修改文件以及有关附件，我方将严格按照公开招标文件要求递交符合要求的全部响应文件。

我方承诺如下内容：

（1）我方的响应文件包含第二章“投标须知”规定的全部内容。

（2）我方承诺在公开招标采购文件规定的有效期内不修改、撤销投标响应文件。我方承诺如果在规定的唱价时间后，在采购有效期内撤回投标响应文件将被贵方没收。

（3）我方在评选过程中根据评选委员会要求提供的符合相关规定的澄清文件，构成投标响应文件的组成部分。

（4）我方同意提供贵方可能要求的与采购有关的一切数据或者资料，并完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

（5）我方承诺不向第三方透露与采购相关的所有信息。

（6）如我方中选：

（7）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（8）我方承诺按照公开招标采购文件的规定及合同约定履行相关责任和义务。

我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。如有弄虚作假，将承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的一切损失。

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或者其委托代理人：（签字）

日期：2021年  月  日

附件二

法定代表人身份证明

先生／女士：现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

法定代表人身份证正面

法定代表人身份证背面

投标人名称：（盖单位公章）

附件三

法定代表人授权委托书

本人【XX [投标人法定代表人姓名]】系 【XX公司[投标人名称]】的法定代表人，现委托【XX [委托代理人姓名]】为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义全权处理【XX项目[采购项目名称]】【签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改响应文件，签订合同和处理一切有关事宜】，其法律后果由我方承担。

被委托授权人无转委权。特此委托。

附：委托代理人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

身份证号码：

日期：2021年  月  日

委托代理人身份证正面

委托代理人身份证背面

附件四

开标一览表

项目名称：南通水运口岸综合管理平台项目编号：2021-11-02

| 项目名称 | 投标报价 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通水运口岸综合管理平台 | 小写： 元 大写： 元 | 日历天 |  |

注：

1. 报价一览表应准确填写，若报价一览表与响应文件不符时，以报价一览表为准,本报价精确到小数点后两位数；

2. 报价不得超过6,350,000.00元；

3. 投标总金额包括本包招标书中要求的开发及相关技术服务费用、税费、安装费用、系统培训费、维护和售后等一切相关费用，在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内

投标人名称：               （盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖签字章）

日     期：        年        月      日

附件五

报价明细表

投标人报价应尽可能详尽、细化（必须按报价明细表中所涉及的内容，每小项填写，如此表有漏项的可根据投标人情况增加）。

| 序号 | 功能模块 | 金额 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

投标人名称：               （盖公章）

法定代表人或被授权人：             （签字或盖签字章）

日      期：        年        月      日

附件六

投标人情况介绍

附件七                         商务响应文件（自拟）

附件八

技术偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件的内容 | 响应文件偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

（1）偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于公开招标采购文件要求，负偏离指投标人的响应低于公开招标文件要求。如无偏离，请在表中填写“无偏离”或“全部响应”或“空白”，即表明投标人接受合同中的所有条款。

（2）此表所填内容为投标人根据技术标准和要求偏离的所有内容，其他未填内容，均表明投标人满足公开招标文件的要求（投标人无需再做点对点应答）

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或者其委托代理人：（签字）

日期：2021年  月  日

附件九

技术响应方案